# PROJECT CHARTER

| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| --- | --- |
| Sistema de Gestion de Proyectos de Investigacion | SGPI |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  |
| El proyecto surge como respuesta a la alta fragmentación de la información de investigación en la FISI-UNMSM. Actualmente, la gestión de datos científicos es un proceso manual, ineficiente y propenso a errores, donde el personal administrativo debe navegar y cruzar datos visualmente entre cuatro plataformas externas (RAIS, VRIP, RENACYT y Cybertesis) y múltiples documentos PDF (Resoluciones) para generar reportes institucionales o validar la carga no lectiva de los docentes. El SGPI (Sistema de Gestion de Proyectos de Investigacion) es una iniciativa de ingeniería de datos diseñada para eliminar estos silos de información. El proyecto se enfoca en centralizar en un solo ecosistema digital toda la producción de la facultad: desde los perfiles y puntajes de investigadores, la estructura de los Grupos de Investigación, hasta el detalle técnico de proyectos con o sin financiamiento, tesis, artículos y capítulos de libros. La descripción del éxito de este proyecto radica en transformar la labor de "búsqueda y digitación" manual en una labor de "supervisión y análisis" mediante la unificación automatizada de fuentes. |  |
| DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: |  |
| El producto final es una plataforma web de inteligencia de datos e integración automatizada. El sistema se define por los siguientes componentes y capacidades específicas: - Motor de Ingesta y Unificación: Sistema capaz de realizar scraping y lectura de metadatos para consolidar en una base de datos relacional (PostgreSQL) la información dispersa de investigadores, proyectos, grupos, publicaciones y tesis. - Módulo de Extracción de Datos en PDF: Herramienta integrada de procesamiento de documentos para identificar automáticamente códigos, presupuestos, integrantes y fechas dentro de Resoluciones Rectorales. - Base de Datos Relacional de Alta Integridad: Un modelo de datos que vincula entidades complejas (ej. vinculación automática de asesores detectados en Cybertesis con su respectiva carga académica en el sistema). - Asistente de Consultas por IA (Lenguaje Natural): Interfaz innovadora que permite a los usuarios administrativos generar reportes y realizar búsquedas complejas mediante texto humano (ej. "Lista de docentes Renacyt con tesis asesoradas en 2025"), eliminando la necesidad de filtros manuales avanzados. - Por ver - Dashboard de Carga No Lectiva: Visualizador consolidado que evidencia la participación de cada docente en proyectos, publicaciones y asesorías para facilitar el sustento de sus horas de investigación |  |

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO:

Requisitos funcionales: - Extracción y Unificación Multifuente: El sistema debe realizar la recolección automática de datos desde RAIS, VRIP, RENACYT y Cybertesis, integrándolos en una base de datos única. - Procesamiento de Resoluciones (PDF): El sistema debe extraer automáticamente mediante OCR/Parsing datos críticos de resoluciones - Sincronización de Perfiles de Investigador: El sistema debe actualizar periódicamente los niveles Renacyt, categorías y puntajes históricos de los docentes investigadores. - Gestión de Carga No Lectiva: El sistema debe consolidar automáticamente toda la producción de un docente (proyectos, tesis asesoradas, libros y artículos) para sustento administrativo. - Mantenimiento de Entidades de Investigación: Registro y actualización de Grupos de Investigación, líneas de investigación, capítulos de libros y eventos científicos. Requisitos no funcionales: - Rendimiento: El tiempo de respuesta para consultas de cruce de variables y generación de reportes no debe superar los 5 segundos. - Seguridad y Acceso: El sistema debe implementar un control de acceso basado en roles (RBAC) para proteger la información sensible de docentes y presupuestos. - Fiabilidad y Disponibilidad: El sistema debe contar con un plan de respaldo automático diario de la base de datos PostgreSQL para evitar la pérdida de información unificada. - Portabilidad: La interfaz administrativa debe ser 100% funcional en los navegadores Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox. - Usabilidad: El diseño debe seguir principios de UX (Experiencia de Usuario) para ser intuitivo, permitiendo que la secretaria genere reportes complejosJ sin necesidad de soporte técnico constante. - Escalabilidad: La arquitectura debe permitir la adición de nuevas fuentes de datos externas (scraping) sin afectar la integridad del modelo de datos actual.

| OBJETIVOS DEL PROYECTO: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTO | OBJETIVOS |  | CRITERIO DE ÉXITO |  |
| 1. ALCANCE | Desarrollar un aplicativo web centralizado que unifique la producción científica de la FISI proveniente de RAIS, VRIP, RENACYT y Cybertesis |  | EL sistema cumpla los requisitos funcionales y no funcionales del sistema |  |
| 2. TIEMPO | Fecha de inicio: 10/04/2026 Fecha de Termino: 11/06/2026 |  | Que se cumplas las fechas establecidas |  |
| 3. COSTO | Que se cumpla el presupuesto establecido |  | No pasarse del presupuesto |  |
| FINALIDAD DEL PROYECTO: |  |  |  |  |
| La finalidad del SGPI es dotar de una herramienta de inteligencia de datos que elimine la dependencia de procesos manuales. Al centralizar la información dispersa, se busca garantizar la transparencia en la asignación de la carga no lectiva, mejorar la calidad de los reportes enviados y facilitar el acceso inmediato a la trayectoria académica y científica de todos los docentes y grupos de investigación de la facultad. |  |  |  |  |

| DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | Lita | NIVELES DE AUTORIDAD |
| REPORTA A | Secretaría del Área de Investigación de la facultad | Responsabilidad total en la planificación, gestión de cronograma y cumplimiento de hitos. Autoridad para la toma de decisiones técnicas, asignación de tareas y validación de entregables finales |
| SUPERVISA A | Equipo de Analistas y Desarrolladores |  |

| CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO | FECHA PROGRAMADA |
| - Hito 1: Análisis | 30/04/2026 |
| - Hito 2: Diseño | 07/05/2026 |
| - Hito 3: Desarrollo | 28/05/2026 |
| - Hito 4: QA y despliegue | 11/06/2026 |

| ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| ORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL | ROL QUE DESEMPEÑA |
| UNMSM - Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática (FISI) | Empresa Dueña del sistema |
| JP S.A.C. | Empresa desarrolladora |

| LISTA DE INTERESADOS |  |
| --- | --- |
| - Secretaría de la Unidad de Investigación (Usuario líder) - Docentes Investigadores (Beneficiarios) - JP S.A.C (Equipo desarrollador) - Grupos de Investigación (Usuarios de Consulta) |  |
| PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO |  |
| CONCEPTO | MONTO (US$) |
| Desarrollo Backend y Motores de Extracción (Scraping/OCR) | 1,800 |
| Desarrollo Frontend y Dashboard de Usuario | 1,250 |
| Diseño e Implementación de Base de Datos Unificada (PostgreSQL) | 800 |
| Integración de Asistente de IA (NLP) | 600 |
| Levantamiento de Requisitos y Gestión de Proyecto | 450 |
| Diseño de Arquitectura y Seguridad | 500 |

| Total Línea Base |  | 5,350 |
| --- | --- | --- |
| Reserva de Contingencia | 10% del presupuesto | 535 |
| Reserva de Gestión | 10% del presupuesto | 535 |
| Total Presupuesto |  | 6,420 |

| SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE | EMPRESA | CARGO | FECHA |
| Dra. Lenis R. Wong Portillo | UNMSM - FISI | Jefe del Área de Investigación | 30/04/2026 |